中共景泰县纪委办公室

- 关于2023年纪检系统网络专线运行维护费

- 绩效评价的报告

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《景泰县财政局关于开展部门评价工作的通知》(景财绩评〔2024〕3号)文件精神，按照《景泰县财政局关于印发〈景泰县预算绩效管理办法〉等7个办法和规程的通知》（景财监〔2023〕41号）要求组织实施部门评价。现将评价情况汇报如下：

- 一、基本情况

- 项目概况

- 1.立项背景及目的

根据省纪委监委关于做好信访检举举报平台推广部署工作要求、甘纪办明电〔2019〕51号文件精神及市纪办密电〔2019〕5号文件精神。为保障县级检举举报平台处置子平台顺利实施，加强网络专线运营管理，提高纪检监察干部信息化工作水平，设立纪检系统网络专线运行维护费项目。

- 2.项目实施情况

纪检系统网络专线运行维护费纳入2023年度年初财政预算，按时足额拨款到位，充分保障了我县纪检系统内网、11个乡镇外网及检举举报平台信访专线等20条网络线路的运行维护，加强了网络专线运营管理，提高了纪检监察干部信息化工作水平。

- 3.资金来源及使用情况

2023年度纪检系统网络专线运行维护费年初预算5万元，经费严格按照各项规定，根据实际线路运行维护费进行支出，至2023年末实际费用支出5万元，财政预算资金及时拨款到位，充分保障了我单位各条线路的高效运行。

（二）绩效目标

1.总体目标

- 通过年初预算，落实保障项目资金，充分保障我县纪检系统内、外专网及检举举报平台信访专线等网络专线的运行。

- 目标一：合理预算项目经费，核对实际线路运行费用。

- 目标二：保障我单位各条网络专线的的正常运行。

- 目标三：认真审核相关票据，确保经费正常支出。

- 2.阶段性目标

- 保障我单位内网、11个乡镇政务外网及检举举报平台信访专线等20条专线的运行维护，确保县级检举举报平台处置子平台正常使用，加强专线运营管理，提高纪检监察干部信息化工作水平及工作效率。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

- 根据财政部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年度纪检系统网络专线运行维护费项目支出进行评价。通过绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- 2.绩效评价的对象

- 本次项目绩效评价对象是中国共产党景泰县纪律检查委员会预算管理的财政性资金--2023年度纪检系统网络专线运行维护费。

- 3.绩效评价的对象

- 本次项目绩效评价范围是2023年度纪检系统网络专线运行维护费。。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括资金投入、产出指标、效益指标及满意度指标四个部分。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备：根据财政要求，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施：通过查阅相关文件、检查会计凭证、核查会计账簿等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目产出效果、效益指标、满意度指标等四方面，得出2023年度纪检系统网络专线运行维护费项目绩效评价综合得分99.8分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出指标

项目产出指标由4个二级指标、4个三级指标构成，分值为50分，实际得分50分。项目产出指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值15分，实际得分15分。2023年度，按年初计划运行线路数量20条，达到了年初指标值20条。

2、产出质量指标

产出质量指标分值10分，实际得分10分。2023年度系统运行规范性100%，达到年初指标值100%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值15分，实际得分15分。2023年度系统维护需求响应及时性为及时，达到年初指标值。

4、产出成本指标

产出成本指标分值10分 ，实际得分10分。2023年度纪检系统网络专线运行维护费控制在预算范围内，年初预算资金5万元，实际支出5万元，达到了年初指标值。

（二）项目效益指标

项目效益指标由3个二级指标、3个三级指标构成，分值为30分，实际得分30分。项目效益指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、社会效益指标

社会效益指标分值10分，实际得分10分。2023年度内网数据信息符合度100%，达到年初指标值100%。

2、经济效益指标

经济效益指标分值10分，实际得分10分。经济效益指标政务流程简化提高性100%，达到了年初指标值。

3、可持续影响指标

可持续影响指标分值10分，实际得分10分。可持续影响指标值为增强纪检监察系统正常运行保障，达到了年初指标值。

（三）满意度情况

满意度指标分值10分，实际得分9.8分。满意度指标年度指标值为系统操作人员满意度，实际满意度为98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 我单位在预算执行过程中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标，在规定时间内完成了各项工作任务，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

一是构建绩效评价指标体系。编制部门绩效评价指标体系，编制过程中充分考虑提升履职效能、提高管理效率、控制运行成本、提高资金效益、形成可持续发展能力、提高服务对象满意度等内容；项目绩效评价指标体系编制坚持问题导向，针对主要问题和发展瓶颈，结合项目性质、特点和建设要求，聚焦预期产出和结果，突出效率和效益。

二是强化绩效预算管理机制。加强绩效管理与预算管理的有机融合，建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用。

(二)存在的问题及原因分析

一是制度需进一步完善，绩效管理制度创新方面做的还不够。制度中的部分条款比较笼统，应结合单位实际情况，细化环节，明确责任；二是预算绩效管理的专业水平有待进一步提高。对预算绩效管理目标设定不够科学，信息化程度低。

六、有关建议

一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。进一步加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效率。二是加强财务管理能力建设，加强对财务人员的培训和指导，提高业务能力，增强预算项目绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

中共景泰县纪委办公室

2024年9月12日